附件二：

洛阳市轨道交通集团有限责任公司刘富村车辆段职工食堂操作间燃气改电力工程项目
评审方法

本项目报价文件的评审采用综合评分法，按照综合评分表中规定的各项评分因素和标准对报价文件进行评分后，依据供应商综合得分由高到低的顺序推荐成交候选人。各项分值设置如下：
一、投标报价（50 分）
以有效响应文件中的最低报价为评标基准价，报价得分 ：报价最低者50分，第二低者45分，第三低者40分……，以此类推，报价高于项目最高限价180981.16（不含税）元，视为无效响应，按无效处理；报价存在明显低于市场成本、恶意低价的，评审小组有权进行质询，无法提供合理成本说明的，予以扣分或作废标处理。
二、施工组织及技术方案（25 分）
[bookmark: _GoBack]（1）施工总体方案（8 分）：对现场拆除、电路扩容、厨具安装、系统调试流程规划完整，错峰施工方案合理，可保障职工正常就餐，措施完善得满分；方案简略、未考虑就餐保障酌情扣 2-8 分。
（2）电气安全施工保障措施（7 分）：具备完整用电安全、防火防爆、临时用电防护方案，电缆敷设、配电安装符合规范得满分；安全措施缺失酌情扣分。
（3）工期保障方案（5 分）：明确 7-9 天总工期管控措施、人员配置、进度节点计划，2 天临时供餐保障方案详实得满分。
（4）现场文明施工及成品保护（5 分）：垃圾清运、场地防护、厨具成品保护、降噪防尘措施完善得满分。
三、企业业绩实力（5 分）
供应商近两年（合同签订时间在2024年7月1日起至招标公告发布之日止）类似项目业绩，提供 1 份完整合同（含合同页、验收证明）得5 分，无类似业绩不得分。
四、设备品质及资质（12 分）
所投电磁灶具提供有效的 3C 认证、型式检验报告，全部齐全得 6 分，缺一项扣 3 分；电缆、断路器、配电箱等配电辅材提供原厂合格证、检测报告得 6 分，材料资质不全酌情扣分。
五、售后服务及质保方案（8 分）
整体质保 1 年基础上，承诺延长核心灶具、配电设备质保期限，每延长半年加 2 分，最高 4 分；本地售后维修网点、24 小时应急抢修响应机制、故障上门维修时效清晰得 4 分；无本地售后网点酌情扣分。

